# DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL: PORTAL PROVINCIAL DE TRÁMITES (MISIONES)

Fecha: 20 de Marzo de 2026

Entidad: Subsecretaría de Gobierno Inteligente - Vicegobernación de Misiones

## ÍNDICE

- Resumen Ejecutivo

- Arquitectura de Software Evolutiva

- Stack Tecnológico Recomendado

- Modelo de Datos Completo (SQL)

  - 4.1. Estructura de Tablas Core

  - 4.2. Módulo de Auditoría y Trazabilidad

  - 4.3. Módulo de Métricas y Analítica

  - 4.4. Módulo de Feedback Ciudadano

- Análisis Funcional: El Portal de Trámites

  - 5.1. Definición del Producto

  - 5.2. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

- Guía de Estilo y Contenidos

- Diseño de Interfaz (UX/UI)

- Manual de Usuario para Organismos

- Tablero de Control Estratégico (KPIs)

- Plan de Implementación (Backlog)

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un Portal Provincial de Trámites que funcione como punto único de acceso digital a la oferta de servicios de la Provincia de Misiones. El portal actúa como una capa de descubrimiento y orientación, centralizando la información dispersa y redirigiendo al ciudadano a las URLs oficiales de cada organismo.

## 2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE EVOLUTIVA

Se propone una arquitectura de Núcleo y Satélites basada en:

- Padrón Único de Beneficiarios (RUB): Centralización de identidades.

- Gestión Descentralizada: Cada organismo administra sus propios contenidos bajo reglas comunes.

- Escalabilidad: Capacidad de añadir módulos (Salud, Educación, Emergencia) sin afectar el núcleo.

- Sincronización Offline: Uso de Progressive Web Apps (PWA) para zonas con baja conectividad en el interior de la provincia.

## 3. STACK TECNOLÓGICO RECOMENDADO

Para asegurar soberanía tecnológica y alto rendimiento:

- Frontend: Next.js (React) con Tailwind CSS (Velocidad y SEO).

- Backend: Python (FastAPI) o Node.js (NestJS) (Escalabilidad).

- Base de Datos: PostgreSQL con extensión PostGIS (Georreferenciación).

- Búsqueda: Meilisearch o Elasticsearch (Búsqueda semántica y tolerancia a errores).

- Infraestructura: Docker y Kubernetes para alta disponibilidad.

## 4. MODELO DE DATOS COMPLETO (SQL)

### 4.1. Estructura de Tablas Core

SQL

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";

CREATE TABLE organismos (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),

nombre VARCHAR(255) NOT NULL,

sigla VARCHAR(20),

logo_url TEXT,

sitio_web TEXT,

parent_id UUID REFERENCES organismos(id)

);

CREATE TABLE modalidades (

id SERIAL PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(50) NOT NULL -- 'Digital', 'Presencial', 'Mixto'

);

CREATE TABLE tramites (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),

titulo VARCHAR(255) NOT NULL,

slug VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,

resumen TEXT,

descripcion_larga TEXT,

url_oficial TEXT NOT NULL,

organismo_id UUID REFERENCES organismos(id),

modalidad_id INTEGER REFERENCES modalidades(id),

estado VARCHAR(20) DEFAULT 'borrador',

destacado BOOLEAN DEFAULT false,

updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

### 4.2. Módulo de Auditoría y Trazabilidad

SQL

CREATE TABLE auditoria_tramites (

id SERIAL PRIMARY KEY,

tramite_id UUID REFERENCES tramites(id),

usuario_id UUID NOT NULL,

accion VARCHAR(20), -- 'crear', 'editar', 'publicar'

datos_anteriores JSONB,

datos_nuevos JSONB,

fecha_accion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

### 4.3. Módulo de Métricas y Analítica

SQL

CREATE TABLE metricas_busquedas (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

termino_busqueda TEXT,

resultados_encontrados INTEGER,

fecha_busqueda TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

### 4.4. Módulo de Feedback Ciudadano

SQL

CREATE TABLE feedback_tramites (

id SERIAL PRIMARY KEY,

tramite_id UUID REFERENCES tramites(id),

es_util BOOLEAN,

comentario TEXT,

fecha_feedback TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

## 5. ANÁLISIS FUNCIONAL: EL PORTAL DE TRÁMITES

### 5.1. Definición del Producto

El Portal Provincial de Trámites resuelve la fragmentación de la información pública. Funciona como una ventanilla única que facilita la búsqueda por perfil o necesidad, fortaleciendo la estrategia de Gobierno Inteligente.

### 5.2. Requerimientos

- Funcionales: Alta/Baja/Modificación de trámites, etiquetado múltiple (Niñez, Salud, DNI), motor de búsqueda por texto libre, gestión descentralizada por organismo y reportes de uso.

- No Funcionales: Interfaz responsive (mobile-first), accesibilidad digital (WCAG), alta disponibilidad y seguridad basada en roles (RBAC).

## 6. GUÍA DE ESTILO Y CONTENIDOS

Para garantizar claridad:

- Títulos: Deben comenzar con verbos en infinitivo (ej: "Obtener", "Inscribirse").

- Lenguaje Ciudadano: Evitar tecnicismos legales. Usar voz activa.

- Eventos de Vida: Clasificar trámites por hitos (ej: "Voy a tener un hijo", "Quiero emprender").

- Homogeneidad: Todas las fichas deben seguir la misma estructura: ¿A quién se dirige?, Requisitos y Paso a paso.

## 7. DISEÑO DE INTERFAZ (UX/UI)

- Home: Barra de búsqueda central prominente. Iconos de trámites destacados (BEEG, DNI, Turnos IPS).

- Ficha de Trámite: Jerarquía visual con los requisitos en primer plano y un botón de "Iniciar Trámite" claramente diferenciado.

- Colores: Institucional de Misiones.

## 8. MANUAL DE USUARIO PARA ORGANISMOS

- Ingreso: Autenticación con usuario institucional.

- Carga: Completar campos obligatorios (Título, Organismo, URL).

- Clasificación: Seleccionar etiquetas y modalidad.

- Revisión: Previsualizar la ficha en formato mobile y desktop.

- Envío: Solicitar publicación al administrador central.

## 9. TABLERO DE CONTROL ESTRATÉGICO (KPIs)

- Demanda Insatisfecha: Términos buscados con 0 resultados.

- Ranking de Digitalización: Eficiencia de cada ministerio en convertir trámites presenciales a digitales.

- Mapa de Calor de Consultas: Zonas geográficas con mayor demanda de servicios.

- CSAT: Índice de satisfacción del ciudadano por trámite.

## 10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN (BACKLOG)

- Fase 1 (Infraestructura): Configuración de DB y API Base (Semanas 1-2).

- Fase 2 (Backoffice): Panel de carga para organismos y roles de usuario (Semanas 3-7).

- Fase 3 (Ciudadano): Buscador, Home y Fichas de Trámites (Semanas 8-12).

- Fase 4 (Lanzamiento): Carga de los 10 trámites de oro y analítica (Semanas 13-16).